## Slide 1: Matriz CSD
24 de fevereiro de 2024

## Slide 2: Matriz CSD
A matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) é uma ferramenta de organização de informações que auxilia na iniciação e no gerenciamento de projetos. Ela se estrutura em três colunas:
Certezas: Informações que a equipe sabe com segurança sobre o projeto.
Suposições: Hipóteses ou ideias que se supõe serem verdade, mas que ainda precisam ser confirmadas.
Dúvidas: Questões e incertezas que devem ser esclarecidas ao longo do projeto.

## Slide 3: Como utilizar a matriz CSD
Identificar o que se sabe: Liste todas as informações confirmadas sobre o projeto na coluna de Certezas.
Anotar as hipóteses: Registre as suposições e o que se acredita ser verdade na coluna de Suposições.
Levantar dúvidas: Coloque na coluna de Dúvidas as perguntas e incertezas que surgirem.
Preenchimento colaborativo: A equipe deve contribuir preenchendo a matriz com suas percepções e conhecimentos.
Revisão contínua: Retorne à matriz durante o projeto para atualizar e adicionar novos achados.

## Slide 4: Vantagens
Gestão da informação: Ajuda a organizar e distribuir o conhecimento entre os membros da equipe.
Alinhamento inicial: Promove o entendimento comum do projeto desde o início.
Análise crítica: Estimula um olhar crítico sobre as informações, evitando suposições infundadas.
Otimização do tempo: Reduz discussões desnecessárias ao deixar claro o que já se sabe e o que ainda precisa ser investigado.

## Slide 5: Construindo a Matriz CSD do Projeto
Atividade:
Organizar e mapear na matriz CSD as informações do projeto, identificando o que se sabe (certezas), o que se supõe (suposições) e o que ainda gera dúvidas. Essa atividade facilitará o alinhamento da equipe e apontará áreas que precisam de investigação ou confirmação.
Acesso ao template no Figma: Template CSD (https://www.figma.com/community/file/1089205447171032551)

## Slide 6
Link do formulário de entrega da matriz CSD:
https://forms.gle/Pf9esEf26ouA9TFa8