## Slide 1
Aula 09 - Plano de Gerenciamento de Tempo e Cronograma
Disciplina: Gestão de Projetos Tecnológicos
Prof. Me. João Paulo Biazotto

## Slide 2: Ciclo de vida do projeto

## Slide 3: Concepção do Projeto
ENTREGA NO DIA 14/04 !!!

## Slide 4: Ciclo de vida do projeto

## Slide 5: Áreas de Conhecimento Projeto
Escopo
Tempo
Qualidade
Recursos Humanos
…

## Slide 6: Ciclo de Vida do Projeto
Como monitorar e manter registros de todos esses aspectos?

## Slide 7: Plano de Gerenciamento do Projeto
Documento que descreve como o projeto será executado, monitorado, controlado e encerrado. Este plano garante que os projetos sejam entregues dentro do prazo, orçamento e com a qualidade esperada.

## Slide 8: Plano de Gerenciamento do Projeto
Redução de riscos, melhor alocação de recursos e maior previsibilidade dos resultados.

## Slide 9: Plano de Gerenciamento do Projeto
Escopo ✅
Tempo
Custos
Qualidade
Recursos Humanos
Comunicação ✅
Riscos
Aquisições
Partes Interessadas ✅

## Slide 10: Plano de Gerenciamento de Tempo
Escopo ✅
Tempo ⬅️
Custos
Qualidade
Recursos Humanos
Comunicação ✅
Riscos
Aquisições
Partes Interessadas ✅

## Slide 11: Plano de Gerenciamento de Tempo
Documento que estabelece como as atividades do projeto serão planejadas, monitoradas e controladas ao longo do tempo.
Garante que o projeto seja concluído dentro do prazo estabelecido.
Gera previsibilidade ao gerenciamento do projeto.

## Slide 12: Plano de Gerenciamento de Tempo
O plano de gerenciamento de tempo é composto por dois documentos principais:
Timeline: Representação visual macro das principais fases e eventos do projeto.
Cronograma: Documento detalhado com datas, dependências e duração de cada atividade.

## Slide 13: Timeline x Cronograma

## Slide 14: Timeline x Cronograma

## Slide 15: Na aula de hoje…
Vamos focar na Timeline do projeto.
Relacionar fases, marcos e cronogramas.
Aplicar técnicas para construção da timeline

## Slide 16: Marcos e Milestones
O que são milestones?

## Slide 17: Marcos e Milestones

## Slide 18: Marcos e Milestones
Pontos significativos dentro do projeto que indicam uma transição importante ou uma entrega relevante.
Auxilia a monitorar o progresso e garantir que as fases sejam concluídas corretamente.

## Slide 19: Marcos x Fase
Fase: Período no qual um conjunto de atividades ocorre.
Marco: Evento específico que sinaliza a transição entre fases.

## Slide 20: Marcos x Fase

## Slide 21: Exemplos de Milestones
Vamos tomar como exemplo o projeto da escola de T.I., quais seriam os marcos / milestones?
.

## Slide 22: Exemplos de Milestones
Projeto de Software
Início do Projeto
Entrega do Protótipo
Implementação
Entrega ao Cliente

## Slide 23: Exemplos de Fases
Vamos tomar como exemplo o projeto da escola de T.I., quais seriam os fases?

## Slide 24: Exemplos de Fases do Projeto
Planejamento
Desenvolvimento
Testes
Lançamento

## Slide 25: Construção da Timeline - O que precisamos?
Milestones
Pacotes de Trabalho ✅
Ciclos de Trabalho
  Fases

## Slide 26: EAP e Timeline

## Slide 27: Construção da Timeline - O que precisamos?
Milestones
Pacotes de Trabalho ✅
Ciclos de Trabalho
  Fases

## Slide 28: Modelos de Fase e Ciclo de Vida
Diferentes abordagens para organizar as fases do projeto e definir sua progressão ao longo do tempo.
Modelos Tradicionais: Estruturados e sequenciais, onde cada fase é concluída antes do início da próxima.
Modelos Ágeis: Iterativos e flexíveis, permitindo adaptações ao longo do desenvolvimento.

## Slide 29: Modelo Cascata
Abordagem linear em que cada fase depende da anterior.

## Slide 30: Modelo Espiral
Abordagem linear em que cada fase depende da anterior.

## Slide 31: Modelo Ágil/Iterativo
Repetição de pequenos ciclos dentro do projeto

## Slide 32: Qual modelo escolher?
Natureza do projeto
Flexibilidade necessária
Maturidade da equipe.

## Slide 33: Construção de uma Timeline
Definir modelo de trabalho (processo de software);
Definir as fases do projeto;
Definir os marcos/milestones;
Priorizar os pacotes de trabalho;
Distribuir os pacotes de trabalho pelas fases/sprints.

## Slide 34: Como priorizar casos de uso
Risco
Valor
Dependência

## Slide 35: Como priorizar casos de uso

## Slide 36: Exemplo
Sistema de Vendas
Cadastros tem risco baixo, baixo valor, e baixa dependência - fazer por ultimo;
Tela de Venda: alto valor, risco alto, dependência alta => Fazer primeiro;

## Slide 37: Exemplo
Sistema de Vendas
Cadastros tem risco baixo, baixo valor, e baixa dependência - fazer por último;
Tela de Venda: alto valor, risco alto, dependência alta => Fazer primeiro;

## Slide 38: DÚVIDAS?